
[image: image2]

[image: image3.png]2001 Ochrona ludnosci
iobrona cywilna





UMOWA – wzór 
Nr ZPU.271.3.15.2026.IJ
zawarta w Chociwlu pomiędzy:

Gminą Chociwel, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 52,73-120 Chociwel  
NIP 8542230953 REGON 811685680
reprezentowaną przez: Stanisława Szymczaka – Burmistrza Chociwla, przy kontrasygnacie Janiny Sarneckiej – Skarbnika Gminy Chociwel
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,
a
z siedzibą w            przy ul.,  wpisaną do Rejestru Krajowego Sądowego prowadzącego przez Sąd Rejonowy – 
reprezentowaną przez - Prezes  
zwaną w dalszej części umowy Inspektorem.

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Inspektor przyjmuje do realizacji sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, którego przedmiotem jest Adaptacja pomieszczeń niezagospodarowanych hali widowiskowo – sportowej na potrzeby magazynu OLiOC
2. Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej, i elektrycznej.
3. Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:
1) Roboty rozbiórkowe
2) Roboty posadzkowe

3) Roboty murowe wraz z wyprawami tynkarskimi 

4) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

5) Prace elektryczne 

6) Instalacje wentylacyjne 
§ 2
1. Nadzór będzie pełniony od dnia podpisania umowy do 15.11.2026 roku, z zastrzeżeniem obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 9, których wykonanie nastąpi wraz z ostatecznym protokołem przeglądu gwarancyjnego. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu Zadania Inwestycyjnego termin realizacji niniejszej umowy, określony w ust. 1, zostaje odpowiednio przedłużony o czas trwania opóźnienia, o czym Zamawiający powiadomi Inspektora w formie pisemnej. W takim przypadku Inspektorowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie proporcjonalne do okresu przedłużenia. 
§ 3
1. Inspektor dołoży należytej wiedzy, staranności i pilności dla wypełnienia swoich obowiązków 
przewidzianych w umowie oraz określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

2. Inspektor będzie poświadczać i decydować w sposób rzetelny, tj.  w sposób taki, jak działa 
niezależny fachowiec kierujący się własną wiedzą i osądem.

3. Inspektor będzie respektować postanowienia umowy zawartej z Wykonawcą robót 
budowlanych na podstawie której będzie wykonywane zadanie „ZPU.TP.271.2.1.2026.IJ” zawartej roku pomiędzy Gminą Chociwel a Wykonawcą robót.
4. Inspektor oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie                                              i uprawnienia do wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, w szczególności osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy ze strony Inspektora są: 

1) posiadający/a uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ………….
2) posiadający/a uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wentylacyjnej…………………….
5. posiadający/a uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ……………
6. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 wymaga zgody Zamawiającego na wniosek Inspektora.

§ 4 

1. Ogólne obowiązki Inspektora:

1) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
i finansowych związanych z realizacją zadania;

3) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności 
z wymaganiami Zamawiającego;

4) sprawdzanie, kontrolowanie i nadzorowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową; 

5) udział w naradach koordynacyjnych.

2. Obowiązki Inspektora w okresie realizacji niniejszej Umowy:

1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, a także stanem wykonanych do dnia podpisania niniejszej Umowy robót budowlanych w ramach inwestycji, o której mowa § 1 ust. 1 Umowy;

2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności, albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej, lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy, Inspektor jest zobowiązany zwrócić się 
z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian 
i poprawek w terminie uzgodnionym z Wykonawcą Robót;

3) zweryfikowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

4) ścisła współpraca z Zamawiającym oraz Wykonawcą Robót;

5) nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską, w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór oraz w zależności od potrzeb Zamawiającego i Wykonawcy Robót;

6) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego;

7) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót 
i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji;
8) informowanie zamawiającego co do wystąpienia zagrożenia w dotrzymaniu przez wykonawcę terminów częściowych oraz terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy wynikających                           z harmonogramu robót;

9) nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz na każde żądanie zamawiającego a także,                        w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót budowlanych;
10) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad BHP i utrzymania porządku;

11) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót i niezwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie,

12) jeśli jest prowadzony Dziennik Budowy, w tym wewnętrzny Dziennik Budowy - kontrola prawidłowości prowadzenia ww. Dziennika Budowy;

13) jeśli jest prowadzony Dziennik Budowy, w tym wewnętrzny Dziennik Budowy - w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu ww. Dziennika Budowy i dokonywania w nim na bieżąco, zgodnie z postępem prac, wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonywania czynności stosownym wpisem;

14) w razie konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych Inspektor działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisuje protokół konieczności, podając uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przybliżony koszt tych robót i występuje 
z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych zamówień lub robót niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, robót zamiennych lub innych zmian w zakresie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Inspektor obowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym w szczególności opiniowania rozwiązań obejmujących ww. zmiany, zmian w dokumentacji projektowej lub wykonawczej, przedstawionych przez wykonawcę lub projektanta przedmiarów i kosztorysów;

15) Inspektor ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym;

16) Inspektor ma obowiązek sprawdzania kosztorysów ewentualnych robót dodatkowych 
i zamiennych pod względem merytorycznym, formalno-prawnym i kosztowym;

17) Inspektor ma obowiązek sprawdzania ,,zestawienia odbioru częściowego” oraz końcowego pod względem merytorycznym, formalno-prawnym i kosztowym;

18) w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

19) reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi 
w sprawach związanych z realizacją inwestycji;

20) egzekwowanie od Wykonawcy Robót nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;

21) zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę Robót do zastosowania;

22) kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie; ocena ich zgodności 
z dokumentacją projektową, a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Zamawiającym;

23) sprawdzanie autentyczności ww. dokumentów, certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji 
i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest Wykonawca Robót;

24) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych 
i naprawczych;

25) organizowanie w zależności od potrzeb i uczestnictwo w naradach technicznych (radach budowy), jak również uczestnictwo w odbywanych regularnie naradach technicznych (radach budowy) i sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady;

26) bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac i narad technicznych;

27) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym 
i czasowym;
28) stawianie się na każdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem – niezwłocznie tj. w ciągu 24 godzin;
29) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;

30) nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez Wykonawcę Robót;

31) nakazywanie Wykonawcy Robót wykonanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;

32) zatwierdzanie rysunków wykonawczych, warsztatowych i powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę Robót i ich archiwizowanie;

33) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji;
34) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
35) Inspektor jest obowiązany wykazywać inicjatywę osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałania, powiadamiając i współdziałając przy tym z Zamawiającym;

36) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę Robót;

37) nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów i wyników laboratoryjnych oraz weryfikacja i zatwierdzanie opracowanych przez Wykonawcę Robót instrukcji eksploatacyjnych w języku polskim, w celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów do eksploatacji;

38) dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, a także dokumentowanie tych czynności;

39) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach, określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

40) sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę Robót;

41) przeprowadzenie odbiorów częściowych robót, każdorazowo sporządzenie protokołu częściowego odbioru robót;

42) przeprowadzenie odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru;

43) poświadczanie terminu zakończenia robót;

44) sprawdzenie i przekazanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

45) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót 
i rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

46) wykonywanie obowiązków przewidzianych dla Inspektora w umowach zawartych                                  z wykonawcami robót budowlanych.

3. Obowiązki Inspektora związane z odbiorem obiektu lub robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie:

1) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez Wykonawcę Robót oraz niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie;

2) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym;

3) po zakończeniu robót oraz wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń oraz wyników laboratoryjnych Inspektor potwierdza w dzienniku budowy wpis Wykonawcy Robót o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie 
i uporządkowanie terenu budowy;

4) opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych  realizacją  zadania.

4. Obowiązki Inspektora związane z rozliczaniem inwestycji:

1) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku wypowiedzenia jej przez którąkolwiek ze stron;

2) szacowanie i weryfikowanie zamówień dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę Robót, w zakresie rzeczowym i finansowym;

3) kontrola prawidłowości zafakturowanych robót.

5. Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wymagają zgody Zamawiającego przed ich wykonaniem. Wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji projektowej wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wykonaniem.
6. Inspektor może wnioskować do Zamawiającego o:
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji  projektowej;
2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie;
3) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria;
4) zmianę terminu zakończenia robót w umowie z wykonawcą robót;
5) konieczność zlecenia wykonania zamówień  dodatkowych.
7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego Inspektor jest upoważniony i zobowiązany do:

1) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności zamówień dodatkowych;
2) przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy Robót, nadzoru autorskiego, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych zamówień dodatkowych;
3) przedstawienie Zmawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie zamówień dodatkowych;
4) wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;
5) zamówienie dodatkowe udzielane będzie przez Zamawiającego zgodnie z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych.
8. Po zakończeniu robót budowlanych Inspektor jest zobowiązany do:
1) uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenia protokołu końcowego odbioru;
2) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji;
3) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania gwarancji;
4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

9. Inspektor w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi Inspektora o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu. W zakresie wykonywania powyższych obowiązków § 2 ust. 2 nie stosuje się.
10. Inspektor zobowiązuje się do wyznaczenia swojego zastępcy na czas swojej nieobecności w celu zapewnienia ciągłości nadzoru inwestorskiego oraz wykonania wszelkich obowiązków związanych z sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego.
§ 5

1. Na terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą cykliczne narady koordynacyjne z udziałem co najmniej Inspektora i kierownika budowy w celu zweryfikowania postępu prac oraz omówienia problemów związanych z ich realizacją.
W naradach koordynacyjnych mogą brać udział również reprezentanci Zamawiającego. Narady zwołuje Inspektor Nadzoru.
2. W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się narada koordynacyjna, Inspektor Nadzoru przekaże wykonawcy robót celem uzgodnienia, protokół z odbytej narady.

3. Zamawiający, Inspektor Nadzoru lub wykonawca robót mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją robót. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem 
i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.

§ 6
1. Przedstawicielem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Inspektora jest: 

2. Jako przedstawicieli w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:– stanowisko ds. inwestycji gminnych dróg i obiektów użyteczności publicznej
3. Zamawiający dostarczy Inspektorowi nadzoru kserokopię umowy na wykonanie robót. 

4. Zamawiający dostarczy bezpłatnie i w sposób, który nie opóźni wykonywania zamówienia wszelkie posiadane przez niego informacje, które mogą mieć związek ze świadczonym zamówieniem. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. o dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Inspektora nadzoru na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 
§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu realizacji zadania.

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tym zakresie do Inspektora uwagi lub zastrzeżenia, na Inspektorze będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego, niezwłocznie, o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

§ 8

1. Wynagrodzenie Inspektora za pełnienie czynności objętych niniejszą umową strony ustalają 
na kwotę w wysokości:  zł netto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) plus  VAT co daję kwotę  zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust . 1 ma charakter ryczałtowy i niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie w okresach kwartalnych, w formie przelewu na konto wskazane przez Inspektora, w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół częściowego odbioru usług nadzoru inwestorskiego za dany kwartał, podpisany przez Zamawiającego i Inspektora. Ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora oraz Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W razie przerwania robót wykonanie usługi zostanie zawieszone lub zakończone bez prawa dochodzenia odszkodowania lub wyrównywania strat, a wynagrodzenie zostanie zapłacone proporcjonalnie do zakresu nadzoru.
§ 9

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) jeżeli Inspektor nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni;

2) jeżeli Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;

3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach wskazanych w ust.1.
§ 10

1. Za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony są uprawnione do dochodzenia kar umownych w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy.

2. Inspektor zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od Umowy lub jej wypowiedzenia będącego następstwem okoliczności zawinionych przez Inspektora w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 umowy,

2) niestosowania się przez Inspektora do poleceń Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego, nierespektowania wspólnych ustaleń, niewywiązywania się z zapisów niniejszej Umowy w wysokości 500,00 zł brutto za każde stwierdzone uchybienie,
3) za nieterminowe wykonanie obowiązków Inspektora powstałe z jego winy, w tym także uchylanie się od dokonania analizy, opinii, weryfikacji poprawności i kompletności oraz opiniowania i zatwierdzania dokumentów przedstawianych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych powstających w trakcie realizacji inwestycji, Zamawiający obciąży Wykonawcę  karą umowną w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w niniejszej Umowie, umowie z wykonawcą robót budowlanych lub w stosunku do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego,

4) wykonywania czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez osobę niewskazaną w Umowie lub niezaakceptowaną przez Zamawiającego w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy przypadek,
5) braku uczestnictwa w czynnościach odbioru częściowego oraz końcowego w wysokości 2 000,00 zł brutto za każde zdarzenie.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymywanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Inspektorowi.
5. Inspektor ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

§ 11
1. W przypadku, gdy w wyniku wykonywania niniejszej Umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Inspektor w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów.

2. W ramach przejętych praw majątkowych, Zamawiający będzie mógł bez zgody Inspektora bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Inspektora oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych korzystać z utworów w następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – kserowanie, skanowanie oraz kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD;

2) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono:

a) użytkować utwory na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać utwory lub ich dowolną część, a także ich kopie:

· innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań,

· wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zapytań ofertowych,

b) wykorzystywać utwory lub ich dowolną część do prezentacji,

c) wprowadzać utwory lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych,

d) zamieszczać utwory na serwerze Zamawiającego,

e) zwielokrotniać utwory lub ich część dowolną techniką.

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie opracowań w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Inspektorowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworów na każdym odrębnym polu eksploatacji.

4. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy wykonanych w ramach Umowy utworów.

5. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania koniecznych zmian w utworach niezbędnych do ich wykorzystania przez Zamawiającego.

6. Z chwilą przyjęcia utworów, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1, a także wyłączne prawo wykonywania autorskich praw zależnych do utworów bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia.

7. Niniejszym Inspektor wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, oraz jego następców prawnych praw zależnych do utworów. W ramach tych uprawnień Zamawiający, jego następca prawny, jak też osoby którymi będą się posługiwać mają prawo dowolnego rozpowszechniania, rozporządzania oraz wykorzystywania utworów co do całości lub swobodnie wybranych fragmentów.

8. Zamawiający może przenieść uzyskane w ramach Umowy autorskie prawa majątkowe do utworów na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z utworów.

9. Inspektor ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód, jakie poniesie Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub pośrednia, jaką poniesie Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz mocą niniejszej Umowy praw do opracowania, także będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Inspektora, a w szczególności:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej, Inspektor (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego.

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Inspektor zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego Inspektor zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości.

10. Inspektor oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi prawami zależnymi przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do zastosowanych rozwiązań technologicznych i technicznych.

11. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z autorskimi prawami zależnymi obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności przekazywanych mu egzemplarzy opracowań będących przedmiotem umowy.

§ 12
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chociwel, ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, za pomocą telefonu: +48 579 979 237,
3) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia.

5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

6) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 t.j. ze zm.).

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9)  Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

10)  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

2. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2025 r., poz. 514).

3. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, § 3 ust. 5 i § 6 ust. 2 niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Inspektor nie ma prawa przelać uprawnień z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
    ZAMAWIAJĄCY:
INSPEKTOR:

………………………………………………….                          …………………………………………….                 
Załączniki:

Oferta Inwestora
Strona 1 z 13
Strona 12 z 13

[image: image1][image: image2][image: image3.png]